Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 20.09.2016 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Inizialmente ho fatto il database, ho modificato la relazione insegna in pianifica poiché rendeva il tutto più comprensibile, in seguito, poiché ho finito prima, ho iniziato a lavorare sul sito web.  Principalmente ho fatto una ricerca sull’utilizzo di bootstrap, in seguito ho provato a capire come funziona.  Inoltre ho pensato a come gestire tutti i file, ho deciso che creerò un file principale che mi richiamerà il view e il model riferiti a quella pagina così da avere un lavoro più ordinato e pulito. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema particolare con il programma |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In avanti rispetto alla pianificazione di circa 6 ore. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Inserire dei valori nel db e fare le pagine di login, registrazione e password dimenticata |
|  |