Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 27.09.2016 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata di oggi ho gestito la pagina di registrazione, ho risolto i problemi che avevo e ho cercato di inviare un’email di registrazione, purtroppo senza successo. Dopodiché, poiché non avevo idea di come “aggiustare” l’email, ho cercato un modo per avere un captcha offline. Dopodiché ho messo il sito web online al link samtinfo/i13lupand/MPT per risolvere il problema delle email. |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto dei problema con la registrazione poiché non riuscivo a inviare l’email, in seguito mi è stato detto che il problema era il fatto che lavoravo in locale quindi ho preso il resto del tempo che mi rimaneva per portare il sito online |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono puntale con il programma poiché per oggi avevo programmato di fare la richiesta di registrazione mentre domani di confermare la registrazione. |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Riuscire a inviare l’email confermando così la registrazione e in seguito se riesco, incominciare a gestire le varie pagine della password momentanea e password dimenticata che pensavo di fare giovedi. Inoltre cercare di fare il captcha sulla pagina di login che ancora non ho fatto. |
|  |