Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 29.09.2016 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la mattinata ho effettuato l’esame di economia quindi non sono andato avanti con il lavoro.  Durante il pomeriggio ho aggiustato il problema che avevo ieri con le password, inoltre ho anche fatto il recupero della password. Ho anche modificato un po’ le pagine di login, registrazione,…  Pagina di login:    Pagina di registrazione    Pagina di cambiamento della password quando si effettua il login per la prima volta e quando viene data una password momentanea    Pagina di richiesta per ricevere una password momentanea    Con l’utilizzo di questa funzione creo una password randomica momentanea |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi poiché ho lavorato poco, non ho riscontrato grossi problemi |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario anche se leggermente diverso rispetto alla pianificazione, poiché la gestione delle password avrei dovuto farla il 04.10 mentre invece l ho fatta oggi, però oggi avrei dovuto finire la gestione riguardante la registrazione e poiché riesco a inviare l email all’amministratore per indicare che un utente si sta registrando ma non riesco a inviare un email al docente indicando che è stato registrato devo posticipare la conclusione di questo lavoro da oggi a il 04.10 |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Concludere la registrazione e concludere con le pagine che riguardano con la registrazione. |
|  |