Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 04.10.2016 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la prima ora ho fatto la presentazione riguardante lo stage all’estero. Dopodiché ho ripreso l’invio delle email che non riuscivo a effettuare. Dopodiché sono riuscito a gestire in modo tale che venga inviato questo messaggio all’amministratore delle email:  clicca questo link per accettare la registrazione: [http://www.samtinfo.ch/~i13lupand//MPT/confirmRegister.php?param=nome3.cognome@edu.ti.ch&password=e15L4SlclH](http://www.samtinfo.ch/~i13lupand/MPT/confirmRegister.php?param=nome3.cognome@edu.ti.ch&password=e15L4SlclH)  e quest’altro al docente in questione:  sei stato registrato al sito web www.samtinfo.ch, le tue credenziali sono username: nome3.cognomedu.ti.ch password: e15L4SlclH appena effettuerai l'accesso potrai cambiare la password. Hai solo 3 giorni per effettuare il primo login, dopodiché bisognerà rieffettuare la registrazione.  Il codice per fare questa seconda parte è il seguente: |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato problemi troppo complicati |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In perfetto orario poiché avevo calcolato che domani avrei iniziato con le altre pagine. |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creare la pagina della gestione degli accessi dei docenti |
|  |