Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 20.10.2016 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la mattinata ho inizialmente concluso la gestione delle pianificazioni dei docenti. Dopodiché ho iniziato con l’interfaccia dell’inserimento delle ore AIT dei docenti. Per ora ho solamente fatto una pagina desktop, la pagina responsive non è ancora conclusa poiché mi mancano un paio di cose da modificare anche se è quasi perfetta.  Visione Desktop:    Versione Mobile:    Per ora comunque è solo una riga, in seguito le righe aumenteranno.  Dopodiché, durante il pomeriggio ho fatto la presentazione con la Holliger dove abbiamo discusso insieme del progetto e aggiustato un paio di cose di cui ci siamo resi conto non andava bene, inoltre la Holliger è stata molto contenta del risultato ed ha accettato la pagina di amministrazione che ho intenzione di creare per lei. Dopo la presentazione, che è durata circa 1.30 h, sono tornato in classe dove ho modificato ciò che mi era stato detto di aggiutare, come ad esempio la parola MPT da MPT a MP poiché la maturità professionale contiene anche dei corsi non Tecnici. Inoltre ho dovuto anche modificare alcuni corsi poiché il nome non era del tutto corretto. |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho avuto problemi particolari per il lavoro eseguito oggi |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente indietro poiché oggi avrei dovuto concludere l’interfaccia e poi perché il 25.10 non sarò presente a lezione poiché dovrò presentare il mio progetto e ciò mi causerà un ritardo rispetto al programma |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Riuscire a finire almeno la parte grafica della pagina. |
|  |