Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.10.2016 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Inizialmente durante la giornata di oggi ho aggiustato il problema della barra di ricerca che non funzionava correttamente. Per fare ciò ho creato un input invisibile dove passo tutti i dati della riga e poi faccio il controllo in quell’input per la ricerca.    Dopodiché ho aggiustato alcuni problemi riguardo alla visualizzazione da mobile e ho aggiunto i link delle pagine create al menu.  Ho abbellito la pagina di inserimento ore AIT e ho aggiunto un’immagine alle opzioni    Dopodiché ho aggiunto il tasto indietro nella pagina del dettaglio    Inseguito ho aggiustato la pagina di registrazione poiché mi sono reso conto che non funzionava perfettamente.  Nel momento in cui qualcuno fa la registrazione il gestore delle email riceve un’email simile a questa    Quando il responsabile conferma la registrazione, l’utente che si è registrato riceve un’email simile a questa |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In avanti rispetto alla pianificazione poiché avrei dovuto finire la pagina di visione pianificazione completa il 09.11.2016 |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare con la prossima pagina e correggere eventuali errori che si presentono |
|  |