Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 15.11.2016 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Inizialmente durante la prima ora ho corretto il problema dei reindirizzamenti e ho creato la pagina 404 not found per quando si cerca di accedere a una pagina senza aver effettuato il login.    Dopodiché ho parlato con il professore e ho messo in chiaro alcune cose, principalemente abbiamo parlato del fatto che se il docente crea classi o materie,…. Non può eliminarle o modificarle nel caso in cui ci sono delle foreign key con quel nome nella tabella pianifica. Delete no action, udpate no action.  Inoltre abbiamo discusso del fatto che un responsabile non può essere eliminato, infatti sulla pagina di gestione accesso docenti, adesso c’è il bottone di eliminazione solo sugli utenti che non sono responsabili o amministratori.  Dopodiché ho iniziato a creare la nuova pagina, ovvero quella delle visioni particolari. Per ora ho fatto una piccola parte della pagina.    Domani continuerò con la pagina. |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problemi riscontrati |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In avanti rispetto alla pianificazione poiché avrei dovuto finire la pagina di visione pianificazione completa MP responsabile il 22.11.2016 |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la pagina di visioni particolari. |
|  |