Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 22.11.2016 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ragionando un po’ su ho pensato che c’era un modo per creare il PDF.  Inizialmente ho incominciato a ricreare la select che mi dava come risultato la pagina in questo modo.    Per ogni checkbox settato ho aggiunto la select alla stringa delle colonne, poi per ogni scritta all’interno del cerca ho fatto il controllo nel where se fosse presente e infine ho collegato il tutto tramite join come nella pagina di visualizzazione.  Dopodiché ho iniziato a fare la tabella stampata, il problema adesso è che non sono riuscito a mettere le stesse grandezze alla colonna dell’header con quella dei dati. Il risultato è questo per ora.    Poiché non ho avuto tempo per finire, cercherò di risolvere il problema la prossima volta. |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non avendo avuto tempo per finire non sono riuscito a risolvere il problema delle colonne. |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In avanti rispetto alla pianificazione poiché avrei dovuto finire la pagina di visione particolare il 24.11.2016 |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella giornata di domani non avrò il tempo di fare lezione poiché sarò a Friborgo. Per giovedì pensavo di concludere il file pdf. |
|  |