Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.02.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Inizialmente ho fatto visualizzare i dati in lettura di tutti gli allievi. Ho cercato di far visualizzare i dati tramite la prepared statement ma non so per quale motivo i dati non venivano visualizzati e il numero di righe ritornate era 0, ho quindi tenuto la prepared statement per il controllo di injection e ho creato un’altra query per la visione dei dati. Inoltre ho anche aggiunto il nome del corso e della classe come titolo della pagina.    In seguito durante il pomeriggio sono andato dalla Holliger ed è stato deciso di cambiare drasticamente alcuni dati che sono   * Avere la possibilità di gestire oltre a 1° semestre o 2° semestre anche 1° e 2° semestre così da inserire le ore annuali (difatti che sono l’insieme dei due semestri)   + Modificare quindi il tipo di dato del semestre da intero a stringa * Modificare la pagina di visione pianificazione MP responsabile aggiungendo la colonna delle ore del docente e rendere il dato modificabile nel caso in cui il responsabile avesse sbagliato a inserire le ore * Rimuovere nella pagina di visione pianificazione MP responsabile la colonna del tipo poiché avendo bisogno di spazio e non necessaria per il riconoscimento delle classi non è necessaria. * Mettere sopra alla classe quando si passa con il mouse il tipo nel caso in cui si volesse sapere anch quel dato * Rimuovere tutte le vecchie pianificazioni che la Holliger aveva utilizzato come test.   Ho quindi iniziato a modificare il database modificando il dato di pia\_sem da int a var(3) con default 0 e ha settare a 0 le pianificazioni con id minore di 50, pianificazioni create in precedenza.  Ho poi modificato la pagina di pianificazione in questo modo aggiungendo il campo “1-2” come possibilità per il semestre    In seguito ho modificato la pagina di visioni pianificazioni responsabile in questo modo: |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario rispetto alla pianificazione anche se domani dovrei iniziare con la pagina di log e devo ancora concludere le modifiche che mi sono state chieste oggi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare le modifiche di oggi e iniziare la pagina di log |