Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.03.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Principalmente ho concluso il pdf in questo modo.    Dopodiché ho aggiustato la pagina di proposte in modo tale che non venga visualizzata la struttura delle colonne quando non vi sono presenti proposte.  Dopodiché ho continuato a lavorare sulla documentazione.  Alle 10.00 sono andato dalla Holliger per mostrarle il lavoro che ho fatto. Ho notato che per lei non è facile notare la possibilità di cliccare sulle colonne per ordinare quindi troverò la prossima volta un modo per risolvere. Inoltre ho notato che nel pdf ci sono ancora i problemi dei caratteri speciali che però risolverò settimana prossima.  Alle 10.30 ho messo via tutto poiché dopo mi sono preparato poiché dovevo andare alle porte aperte di Bienne. |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Piccoli difetti della pagina di visione particolari che risolverò la prossima settimana |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In avanti rispetto alla pianificazione poiché ho già la possibilità di iniziare il manuale. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risolvere i piccoli difetti e iniziare il manuale |