Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.03.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Stamattina ho cambiato il captcha che avevo nella pagina di registrazione poiché con il cambiamento di php da php5 a php7 sul server il mio captcha era diventato deprecato. Ho quindi scaricato il nuovo captcha da <https://github.com/claviska/simple-php-captcha> e l’ho impostato al sito. Seguendo la guida e seguendo il captcha che avevo in precedenza sono riuscito a utilizzarlo correttamente e adesso la pagina di registrazione è la seguente:    Dopo aver provato il funzionamento, funziona correttamente, ho continuato a fare il manuale.  Oggi ho quindi fatto i punti 9, 10 e 11 del manuale. |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Un piccolo problema con l’utilizzo del nuovo captcha che ho risolto facilmente riguardando il vecchio codice. |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Momentaneamente sono in pari con la pianificazione anche se incomincio a dubitare di riuscire a finire in tempo poiché nella pianificazione ho scritto che avrei concluso il manuale giovedì 23.03.2017 poiché mi mancano ancora 10 pagine da fare. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare il manuale |